 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 28
(МАОУ ЛИЦЕЙ № 28)


ПРИКАЗ
	29.06.2026
	
	
	№  
	377


Таганрог


О внедрении типового решения в сфере образования
	
В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 № 379 «О внедрении типового решения в сфере образования»,  руководствуясь Уставом МАОУ лицея №28
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (Приложение № 1) и обеспечить его реализацию. 
2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц: 
2.1.  За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.07.2026г по 01.09.2026г – Вишневецкую Г.В., заместителя директора. 
2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Ченцову Н.В., заместителя директора. 
2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Тернового А.Н., ведущего инженера-программиста. 
2.4. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – классных руководителей 1-11 классов. 
3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 
4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Терновой А.Н., инженер. 
5. Рабочей группе обеспечить: 
5.1. Cвоевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность; 
5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»; 
5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в управление образования г. Таганрога; 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 Директор МАОУ лицей № 28                                                   Н.В. Третьякова



Приложение 1
к приказу от 29.06.2026 № 337
План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МАОУ лицей № 28

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Ченцова Н.В., заместитель директора
	Не менее 80% педагогических и иных работников имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2. 
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Третьякова Н.В., директор
	Нормативные правовые акты 
	29.06.2026

	1.3. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Третьякова Н.В., директор
	Не менее 85% обучающихся прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Третьякова Н.В., директор
	Не менее 60% обучающихся и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)

	2.1. 
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Третьякова Н.В., директор
	Информация представлена в Управление образования г. Таганрога
	01.07.2026

	2.2. 
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Ченцова Н.В., заместитель директора
	Информация представлена в Управление образования г. Таганрога
	01.07.2026

	2.3. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Третьякова Н.В., директор
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники)
	Третьякова Н.В., директор
	Все пользователи к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Ченцова Н.В., заместитель директора
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	2.6. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Третьякова Н.В., директор
	Подписанные протоколы сквозного тестирования 
	25.08.2026

	2.7. 
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Ченцова Н.В., заместитель директора
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» 
	01.09.2026

	3. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)

	3.1. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Третьякова Н.В., директор
	Сквозное тестирование проведено
	c 12.11.2026

	3.2. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Третьякова Н.В., директор
	Подписанные протоколы сквозного тестирования 
	18.11.2026

	4. 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	4.1. 
	Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов) в очных мероприятиях по подготовке
	Третьякова Н.В., директор
	Ответственные ИКТ-специалисты участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	11.07.2026 –19.08.2026

	4.2. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Третьякова Н.В., директор
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	4.3. 
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Третьякова Н.В., директор
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	4.4. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Третьякова Н.В., директор
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно







Приложение 2
к приказу от 29.06.2026 № 337

Состав рабочей группы 
по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»

1. Третьякова НВ, директор МАОУ лицея №28
2. Ченцова НВ, заместитель директора по УВР
3. Вишневецкая ГВ, заместитель директора по УВР
4. Лысенко НВ, заместитель директора по УВР
5. Севергина ИВ, заместитель директора по ВР
6. Терновой АН, ведущий инженер-программист
