Приложение 1

к приказу от 29.06.2026 № 337

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МАОУ лицей № 28

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Ченцова Н.В., заместитель директора | Не менее 80% педагогических и иных работников имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Третьякова Н.В., директор | Нормативные правовые акты | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Третьякова Н.В., директор | Не менее 85% обучающихся прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Третьякова Н.В., директор | Не менее 60% обучающихся и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации) |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Третьякова Н.В., директор | Информация представлена в Управление образования г. Таганрога | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Ченцова Н.В., заместитель директора | Информация представлена в Управление образования г. Таганрога | 01.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Третьякова Н.В., директор | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники) | Третьякова Н.В., директор | Все пользователи к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Ченцова Н.В., заместитель директора | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Третьякова Н.В., директор | Подписанные протоколы сквозного тестирования | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Ченцова Н.В., заместитель директора | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» | 01.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Третьякова Н.В., директор | Сквозное тестирование проведено | c 12.11.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Третьякова Н.В., директор | Подписанные протоколы сквозного тестирования | 18.11.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов) в очных мероприятиях по подготовке | Третьякова Н.В., директор | Ответственные ИКТ-специалисты участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 11.07.2026 –19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Третьякова Н.В., директор | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Третьякова Н.В., директор | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Третьякова Н.В., директор | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |